ỦY BAN NHÂN DÂN	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN			     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-UBND		        Quảng Điền, ngày          tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị cho khởi công mới các dự án thuộc kế hoạch

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

năm 2020 trên địa bàn các xã: Quảng Thái, Quảng Ngạn,

huyện Quảng Điền trong năm 2019

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Huyện Quảng Điền là một trong hai huyện được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó, UBND huyện đã đặt ra mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào đầu năm 2020.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu từ nay đến đầu năm 2020, có thêm 05 xã đạt chuẩn; trong đó, 03 xã: Quảng Lợi, Quảng An, Quảng Thành đạt chuẩn trong năm 2019; 02 xã: Quảng Thái, Quảng Ngạn dự kiến đạt chuẩn vào đầu năm 2020.

Thực hiện Công văn số 2.240/SKHĐT-KTN ngày 14/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ứng vốn triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ, tập trung giải ngân cơ bản hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã bố trí trong năm 2019; hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình thuộc nguồn vốn 10% dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các Quyết định phê duyệt dự án).

Để sớm hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục ứng vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch năm 2020 nguồn ngân sách Trung ương, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện và UBND các xã: Quảng Thái, Quảng Lợi bố trí ứng vốn 20% tổng vốn đầu tư (trừ phần dự phòng) từ ngân sách huyện, ngân sách xã; vốn đã huy động hợp pháp khác để triển khai trong năm 2019 các công trình thuộc kế hoạch năm 2020 theo các Quyết định số 1.673/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1.228/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp huyện Quảng Điền theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Quyết định số 2.261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020.

(có Phụ lục, Tờ trình và cam kết vốn của các xã kèm theo)

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - CT, các PCT UBND huyện; - Các ngành: TCKH, NNPTNT; - UBND các xã: Quảng Thái, Quảng Ngạn; - VP: LĐ+CVKT; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Đức |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CHO TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr-UBND ngày        tháng 9 năm 2019

của UBND huyện Quảng Điền)

ĐVT: triệu đồng.

| STT | Danh mục dự án | Quy mô đầu tư | Thời gian thực hiện | Quyết định phê duyệt dự án | Kế hoạch vốn 2019 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | NSTW, TỈNH | Vốn đối ứng của tỉnh, huyện, xã và các nguồn huy động hợp pháp khác | Tổng số | Phân ra |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Dự phòng |  |  |  | Xã ứng trước vốn ngân sách Huyện | Ứng trước ngân sách xã | Vốn HTX đóng góp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng | Trong đó: Nhân dân đóng góp |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 17.082 | 1.137 | 14.363 | 2.719 | 556 | 3.189 | 1.420 | 1.430 | 339 |  | Tổng vốn ứng bằng 20% tổng vốn đầu tư (không tính phần dự phòng); tỷ lệ ứng huyện - xã: 50% - 50%. HTX đã cam kết đóng góp 339 triệu đồng |
| *** | Xã Quảng Ngạn |  |  |  | 6.100 | 185 | 5.270 | 830 | 38 | 1.183 | 590 | 593 | 0 |  |  |
| *** | Xã Quảng Thái |  |  |  | 10.982 | 952 | 9.093 | 1.889 | 518 | 2.006 | 830 | 837 | 339 |  |  |
| A | Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 15.300 | 1.052 | 13.005 | 2.295 | 132 | 2.850 | 1.420 | 1.430 | 0 |  |  |
| *** | Xã Quảng Ngạn |  |  |  | 6.100 | 185 | 5.270 | 830 | 38 | 1.183 | 590 | 593 | 0 |  |  |
| 1 | Trường mầm non Quảng Ngạn; hạng mục: các phòng chức năng, khu giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, bếp ăn,… | 01 tầng/PCN, PGDNT, KGDTC , Bếp | 2020 | 2.897/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2.600 | 123 | 2.470 | 130 | 15 | 495 | 250 | 245 |  | UBND xã Quảng Ngạn | Dự kiến xã đạt chuẩn NTM năm 2020, xã ĐBKK bãi ngang |
| 2 | Hệ thống đường giao thông nội đồng tuyến ông Dương Tâm, ông Long, ông Tai, ông Cử, ông Hứa, ông Bàng, Quảng Ngạn | 1,549km; nền 4m, mặt 3m | 2020 | 2.713/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 | 3.500 | 61,5 | 2.800 | 700 | 23 | 688 | 340 | 348 |  | UBND xã Quảng Ngạn |  |
| *** | Xã Quảng Thái |  |  |  | 9.200 | 867 | 7.735 | 1.465 | 94 | 1.667 | 830 | 837 | 0 |  |  |
| 1 | Trường THCS Lê Xuân; hạng mục: các phòng chức năng, san nền kết hợp sân chới bãi tập, nhà vệ sinh…, Quảng Thái | 01 tầng/PCN, sân chơi, NVS | 2020 | 2.895/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2.500 | 224 | 2.375 | 125 | 28 | 455 | 230 | 225 |  | UBND xã Quảng Thái |  |
| 2 | Đường nhà ông Cẩn đến nhà ông Tuân (Trằm Ngang), Quảng Thái | 0,763km; nền 5m, mặt 3,5m | 2020 | 2.931/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1.500 | 53 | 1.200 | 300 | 14 | 289 | 140 | 149 |  | UBND xã Quảng Thái |  |
| 3 | Đường Bến Miệu - Trung Làng, Quảng Thái | 0,372km; nền 4m, mặt 3,0m | 2020 | 2.929/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1.000 | 280 | 800 | 200 | 12 | 144 | 70 | 74 |  | UBND xã Quảng Thái |  |
| 4 | Đường Kênh Cộ (bờ hữu), Quảng Thái | 1km; nền 5m, mặt 2,5m | 2020 | 2.930/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1.400 | 3 | 1.120 | 280 | 20 | 279 | 140 | 139 |  | UBND xã Quảng Thái |  |
| 5 | Đường Tây Hoàng - Trang Trại, Quảng Thái | 1,505km; nền 4m, mặt 3,0m | 2020 | 2.932/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2.800 | 307 | 2.240 | 560 | 20 | 499 | 250 | 249 |  | UBND xã Quảng Thái |  |
| B | Dự án sử dụng 10% dự phòng nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 1.782 | 85 | 1.358 | 424 | 424 | 339 | 0 | 0 | 339 |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Kênh Mới (bờ tả) kết hợp giao thông nội đồng, xã Quảng Thái | Dài 733,4m | 2020 | 1.940/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 | 1.782 | 85 | 1.358 | 424 | 424 | 339 |  |  | 339 | UBND xã Quảng Thái |  |